# Журнал ошибок проекта

RVectrA — Цифровой двойник электросети

# Информация о проекте

Технологии: Next.js 16, React 19, Prisma 6, AntV G6 v5

База данных: SQLite (194 элемента, 202 соединения)

Дата последнего обновления: 11.04.2026

# Обнаруженные ошибки

## Ошибка #1: Отсутствует пакет @antv/g6

| Статус | ✓ Исправлено |
| --- | --- |
| Решение | Выполнена установка пакета: bun add @antv/g6 |

## Ошибка #2: Несоответствие путей к базе данных

| Статус | ⚠ Требует внимания |
| --- | --- |
| Описание | Файл .env указывает на db/custom.db, а schema.prisma использует powergrid.db. |

## Ошибка #3: Нестабильная работа сервера

| Статус | ⚠ В процессе |
| --- | --- |
| Описание | Сервер разработки Next.js периодически останавливается. |

## Ошибка #4: Данные не загружаются в мнемосхему

| Статус | ⚠ Диагностика |
| --- | --- |
| Описание | API работает, но фронтенд может не отображать данные. Требуется проверка в браузере. |

## Ошибка #5: Ошибки линтинга в старых файлах

| Статус | ✓ Исправлено |
| --- | --- |
| Решение | Удалена страница test-g6, удалены временные JS файлы. |

## Ошибка #6: Не применяются правила построения мнемосхемы

| Статус | ✓ ИСПРАВЛЕНО |
| --- | --- |
| Описание | Компонент NetworkGraphInner игнорировал правила построения мнемосхемы из PROJECT_CONTEXT.md. Элементы размещались простой сеткой без учёта топологии сети. |
| Что исправлено | 1. Алгоритм размещения BFS: - source — вверху схемы (уровень 0) - load — внизу схемы (максимальный уровень) - Учёт связей при размещении 2. Формы узлов: - source → hexagon (октагон) - meter → diamond (ромб) - junction → circle (эллипс) - breaker → rect с скруглёнными углами 3. Цвета согласно правилам: - source — жёлтый с оранжевой обводкой - bus — медный/янтарный - meter — синий - load — чёрный с белым текстом |
| Файлы | components/network/NetworkGraphInner.tsx |

# Итоговая сводка

По результатам работы исправлено 3 из 6 ошибок:

- ✓ Исправлено: 3 ошибки (#1, #5, #6)

- ⚠ Требуют внимания: 3 ошибки (#2, #3, #4)

# Реализованные правила мнемосхемы

| Тип | Позиция | Форма | Цвет |
| --- | --- | --- | --- |
| source | Верх (уровень 0) | Hexagon (октагон) | Жёлтый |
| breaker | По связям | Rect (скруглённый) | Белый |
| load | Низ (макс. уровень) | Rect | Чёрный |
| meter | По связям | Diamond (ромб) | Синий |
| bus | Средние уровни | Rect (удлинённый) | Медный/янтарный |
| junction | По связям | Circle (эллипс) | Серый |

Примечание: Для проверки работы мнемосхемы откройте приложение в браузере. Сервер доступен по адресу http://localhost:3000